УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Московской области от ______________№ _____________

Адресная программа Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области

на 2016-2020 годы»

Паспорт

# адресной программы Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области

на 2016-2020 годы»

| Наименование Программы | Адресная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – Жилищный кодекс); Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) |
| Государственный заказчик Программы | Министерство строительного комплекса Московской области (далее – Государственный заказчик) |
| Разработчик Программы | Министерство строительного комплекса Московской области |
| Цели Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов |
| Задачи Программы | Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах |
| Сроки реализации Программы | 2016-2020 годы |
| Исполнители Программы | Министерство строительного комплекса Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 9 129 857 667,56 руб., в том числе: 1 195 162 863,23 руб. – средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) 5 125 931 388,68 руб. - средства бюджета Московской области на софинансирование мероприятий Программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджета Московской области); 2 808 763 415,65 руб. – средства бюджетов муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий Программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджетов муниципальных образований Московской области); из них 114 445 765,98 руб. - средства бюджета Московской области на оплату превышения стоимости общей площади жилого помещения, связанного с превышением стоимости 1 кв. м общей площади приобретаемых жилых помещений над стоимостью 1 кв. м в многоквартирных домах, построенных по энергоэффективным технологиям; 114 445 765,98 руб. - на оплату превышения стоимости общей площади жилого помещения, связанного с превышением стоимости 1 кв. м общей площади приобретаемых жилых помещений над стоимостью 1 кв. м в многоквартирных домах, построенных по энергоэффективным технологиям. Средства распределяются следующим образом: I этап Программы (2016-2017 годы). Муниципальные образования, финансовая поддержка которых будет начата в 2016 году и продолжена в 2017 году. Всего: 1 941 305 226,00 руб., из них: 1 195 162 863,23 руб.– средства Фонда; 151 603 167,52 руб. - средства бюджета Московской области; 594 539 195,25 руб. - средства бюджетов муниципальных образований Московской области; в том числе: 38 518 771,20 руб. – дополнительные средства финансирования на строительство жилых домов с использованием энергоэффективных технологий (приобретение жилых помещений в таких домах): в Рузском муниципальном районе в объеме 7 036 449,00 руб. из средств бюджета Московской области, 7 036 449,00 руб. из средств бюджета Рузского муниципального района; в городском поселении Руза Рузского муниципального района в объеме 5 268 299,40 руб. из средств бюджета Московской области, 5 268 299,40 руб. из средств бюджета городского поселения Руза Рузского муниципального района; в городском поселении Тучково Рузского муниципального района 6 954 637,20 руб. из средств бюджета Московской области, 6 954 637,20 руб. из средств бюджета городского поселения Тучково Рузского муниципального района; II этап Программы (2017-2018 годы). Муниципальные образования, финансовая поддержка которых будет начата в 2017 году и продолжена в 2018 году. Всего: 1 940 101 091,60 руб., из них: 1 344 667 001,93 руб. - средства бюджета Московской области; 595 434 089,67 руб. - средства бюджетов муниципальных образований Московской области; в том числе 24 416 700,00 руб. – дополнительные средства финансирования на строительство жилых домов с использованием энергоэффективных технологий (приобретение жилых помещений в таких домах): в городском поселении Руза Рузского муниципального района в объеме 9 468 606,00 руб., в том числе: 4 734 303,00 руб. из средств бюджета Московской области, 4 734 303,00 руб. из средств бюджета городского поселения Руза Рузского муниципального района; в городском поселении Тучково Рузского муниципального района в объеме 14 948 094,00 руб., в том числе: 7 474 047,00 руб. из средств бюджета Московской области, 7 474 047,00 руб. из средств бюджета городского поселения Тучково Рузского муниципального района. III этап Программы (2018-2019 годы). Муниципальные образования, финансовая поддержка которых будет начата в 2018 году и продолжена в 2019 году. Всего: 1 964 422 534,76 руб., из них: 1 351 433 015,30 руб. - средства бюджета Московской области; 612 989 519,47 руб. - средства бюджетов муниципальных образований Московской области; в том числе 62 996 227,56 руб. – дополнительные средства финансирования на строительство жилых домов с использованием энергоэффективных технологий (приобретение жилых помещений в таких домах): в Рузском муниципальном районе в объеме 62 996 227,56 руб., в том числе: 31 498 113,78 руб. из средств бюджета Московской области, 31 498 113,78 руб. из средств бюджета Рузского муниципального района. IV этап Программы (2019-2020 годы). Муниципальные образования, финансовая поддержка которых будет начата в 2019 году и продолжена в 2020 году. Всего: 2 000 605 885,60 руб., из них: 1 379 832 153,22 руб. - средства бюджета Московской области; 620 773 732,38 руб. - средства бюджетов муниципальных образований Московской области; в том числе: 102 959 833,20 руб. – дополнительные средства финансирования на строительство жилых домов с использованием энергоэффективных технологий (приобретение жилых помещений в таких домах): в Рузском муниципальном районе в объеме 32 031 539,40 руб. из средств бюджета Московской области, 32 031 539,40 руб. из средств бюджета Рузского муниципального района; в городском поселении Тучково Рузского муниципального района в объеме 19 448 377,20 руб. из средств бюджета Московской области, 19 448 377,20 руб. из средств бюджета городского поселения Тучково Рузского муниципального района; V этап Программы (2020 год). Муниципальные образования, финансовая поддержка которых будет осуществляться в 2020 году. Всего: 1 283 422 929,60 руб., из них: 898 396 050,72 руб. - средства бюджета Московской области; 385 026 878,88 руб. - средства бюджетов муниципальных образований Московской области. Примечание: отражено в приложении № 1 к Программе. |
| Планируемые показатели Программы | В результате реализации Программы планируется: переселить 12 328 человек; расселить 5 282 помещения общей расселяемой площадью 210 524,27 кв. м В том числе: по I этапу (2016-2017 годы): переселить 2 951 человек, расселить 1 230 помещений общей площадью 45 004,41 кв. м по II этапу (2017-2018 годы): переселить 2 659 человек, расселить 1 112 помещений общей площадью 45 309,47 кв. м по III этапу (2018-2019 годы): переселить 2 549 человек, расселить 1 080 помещения общей площадью 44 972,24 кв. м по IV этапу (2019-2020 годы): переселить 2 373 человек, расселить 1 029 помещений общей площадью 44 882,83 кв. м по V этапу (2020 год): переселить 1 796 человек, расселить 831 помещений общей площадью 30 355,32 кв. м Примечание: отражено в приложении № 4 к Программе. |

1. Характеристика, цели и задачи Программы

Аварийный жилищный фонд на территории Московской области, признанный таковым 
до 01.01.2015 в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», сведения о котором получены от федеральных органов исполнительной власти, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, с учетом перечня аварийных домов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, и рекомендованных государственной жилищной инспекцией к обязательному расселению составляет 210 524,27 кв. м

Программа разработана в рамках Жилищного кодекса, а также в рамках реализации Федерального закона.

В Программу включены 546 многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2015 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также аварийные дома, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора к обязательному расселению. Общая расселяемая площадь жилых помещений составляет 210 524,27 кв. м

Основными целями Программы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Основными задачами Программы являются:

качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности 
при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области;

переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

2. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2016-2020 годы.

Реализация Программы предусматривает пять этапов:

I этап Программы (2016-2017 годы).

Муниципальные образования, финансовая поддержка которых будет начата в 2016 году 
и продолжена в 2017 году.

II этап Программы (2017-2018 годы).

Муниципальные образования, финансовая поддержка которых будет начата в 2017 году 
и продолжена в 2018 году.

III этап Программы (2018-2019 годы).

Муниципальные образования, финансовая поддержка которых будет начата в 2018 году 
и продолжена в 2019 году.

IV этап Программы (2019-2020 годы).

Муниципальные образования, финансовая поддержка которых будет начата в 2019 году 
и продолжена в 2020 году.

IV этап Программы (2020 год).

Муниципальные образования, финансовая поддержка которых будет осуществляться в 2020 году.

3. Объемы и источники финансирования Программы

Источниками финансирования Программы являются средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), средства бюджета Московской области и средства бюджетов муниципальных образований Московской области.

Общий объем финансирования Программы составляет 9 129 857 667,56 руб., в том числе:

средства Фонда – 1 195 162 863,23 руб.;

средства бюджета Московской области – 5 125 931 388,68 руб.;

средства бюджетов муниципальных образований Московской области – 2 808 763 415,65 руб.;

из них:

средства бюджета Московской области на оплату превышения стоимости общей площади жилого помещения, связанного с превышением стоимости 1 кв. м общей площади приобретаемых жилых помещений над стоимостью 1 кв. м в многоквартирных домах, построенных по энергоэффективным технологиям – 114 445 765,98 руб.;

средства бюджетов муниципальных образований Московской области на оплату превышения стоимости общей площади жилого помещения, связанного с превышением стоимости 1 кв. м общей площади приобретаемых жилых помещений над стоимостью 1 кв м в многоквартирных домах, построенных по энергоэффективным технологиям 114 445 765,98 руб.

4. Обоснование объемов финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах для приобретения жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом:

Vф.ср. = ∑Vф.ср.i, где

Vф.cр. – общая потребность в финансовых средствах;

∑Vф.ср.i – сумма потребностей муниципальных образований Московской области 
в финансовых средствах для приобретения жилья под переселение.

Потребность в финансовых средствах одного муниципального образования Московской области для приобретения жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом:

Vф.ср.i = С х Sрас.i, где

С - стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Московской области равная 42 280,00 руб.

Стоимость 1 кв. м при реализации Программы определяется как средневзвешенная стоимость 1 кв. м в зависимости от конструктивных параметров жилого дома. Расчет приведен в Приложении 6 к Программе.

Sрас.i – расселяемая площадь жилых помещений в муниципальном образовании Московской области в соответствующем этапе реализации Программы.

Кроме того в случае строительства (приобретения) жилых помещений, построенных по энергоэффективным технологиям, дополнительная потребность в финансовых средствах одного муниципального образования Московской области Vф.ср.i эн.эф. определяется по формуле:

Vф.ср.i эн.эф. = Sрас.i эн.эф. х (С х 0,3), где

Sрас.i эн.эф. – расселяемая площадь жилых помещений в муниципальном образовании Московской области в домах, построенные с использованием энергоэффективных технологий;

0,3 – коэффициент увеличения стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по Московской области, построенного по энергоэффективным технологиям.

Доли софинансирования при переселении граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, построенные по энергоэффективным технологиям, составляют 50 процентов от общего объёма дополнительной потребности в финансовых средствах за счёт средств бюджета Московской области и соответственно 50 процентов – за счёт средств бюджетов муниципальных образований Московской области.

Средства бюджета Московской области предоставляются муниципальным образованиям Московской области в форме субсидий из бюджета Московской области.

Субсидия бюджету i-ого муниципального образования Московской области, сформированная за счет средств Фонда (Vф.ф.ср.i) и за счет средств бюджета Московской области (Vобл.ф.ср.i), рассчитывается по формуле:

Vф.ф.ср.i(Vобл.ф.ср.i) = Пск.i / ∑Пск.i х ∑Vф.ср.i х D%, где

Пск.i – скорректированная потребность в средствах на переселение на переселение граждан для муниципального образования Московской области;

∑Пск.i – суммарная скорректированная потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда для муниципальных образований Московской области соответствующего этапа;

D% – доля субсидий бюджета Московской области равная 70 процентам.

Скорректированная потребность в средствах на переселение граждан для муниципального образования Московской области определяется по формуле:

Пск.i = Vф.ср.i / Кбо, где

Кбо – уровень расчётной бюджетной обеспеченности на 2016 год для муниципального образования Московской области.

Обязательная доля софинансирования i-ого муниципального образования Московской области рассчитывается по формуле:

Vмун.ф.ср.i = Vф.ср.i – Vф.ф.ср.i (Vобл.ф.ср.i)

При этом минимальный размер софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований не может быть менее 5 процентов.

Расчет стоимости переселения граждан из аварийного жилищного фонда приведен в приложении № 5 к Программе.

Остатки неиспользованных денежных средств в отчетном финансовом году подлежат переносу на следующий год реализации Программы.

При приобретении жилых помещений большей площади, чем занимаемые жилые помещения 
в аварийных домах, разница стоимости общей площади жилых помещений подлежит оплате за счёт средств бюджетов муниципальных образований Московской области.

При превышении стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений 
над стоимостью 1 кв. м, установленной Программой, превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с указанной разницей, подлежит оплате за счёт средств бюджетов муниципальных образований Московской области.

При превышении стоимости 1 кв. м общей площади приобретаемых жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра в многоквартирных домах, построенных 
с использованием энергоэффективных технологий, превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с указанной разницей, подлежит оплате за счёт средств бюджетов муниципальных образований Московской области.

Объёмы и источники финансирования, распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области приведены в приложении № 1 
к Программе.

Этапы Программы по завершении соответствующего финансового года подлежат корректировке с учетом фактической реализации мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда Московской области в соответствии с заключенными контрактами на проведение работ. При этом условия софинансирования данного этапа сохраняются.

Также корректировка этапов Программы допускается при заключении органами местного самоуправления муниципальных образований соглашений с гражданами – собственниками жилых помещений в аварийных многоквартирных домах о предоставлении жилых помещений с более высокими потребительскими качествами по сравнению с изымаемыми жилыми помещениями при условии доплаты собственником соответствующей разницы между стоимостью предоставляемого жилого помещения и выкупной ценой изымаемого жилого помещения в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.12.2013 № 23/МС «Об утверждении методических рекомендаций по привлечению внебюджетных средств при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

4.1. Порядок уточнения объемов финансирования в ходе реализации Программы

Объёмы финансовой поддержки за счет средств бюджета Московской области в ходе реализации Программы подлежат уточнению (корректировке) только в следующих случаях:

1) при уменьшении площади многоквартирных домов (далее – МКД), подлежащих расселению, в случае уточнения ранее представленных сведений об общей площади аварийного жилищного фонда в результате освобождения жилых помещений, выявления технических погрешностей, неточностей или неполноты в представленных ранее сведениях об общей площади аварийного жилищного фонда;

2) при уменьшении стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Московской области по результатам заключенных муниципальных контрактов в рамках реализации мероприятий Программы по отношению к стоимости 1 кв. м, установленной в разделе 4 Программы.

При этом при определении объёмов финансовой поддержки за счёт средств бюджета Московской области доля софинансирования принимается с точностью до 0,000 000 0001 и определяется по формуле:

Diу% = Vф.ф.ср.i (Vобл.ф.ср.i) / Vф.ср.i х 100, где

Diу%. – доля софинансирования за счет средств бюджета Московской области.

5. Механизм реализации Программы

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса.

Участниками Программы являются муниципальные образования Московской области, выполнившие условия, предусмотренные пунктами 4, 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона, предоставившие земельные участки для строительства домов или приобретения в них жилых помещений, а также обеспечившие софинансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования Московской области:

Городское поселение Волоколамск Волоколамского муниципального района.

Дмитровский муниципальный район.

Городское поселение Деденево Дмитровского муниципального района.

Городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального района.

Городское поселение Некрасовский Дмитровского муниципального района.

Городское поселение Яхрома Дмитровского муниципального района.

Городской округ Егорьевск.

Зарайский муниципальный район.

Истринский муниципальный район.

Городской округ Кашира.

Клинский муниципальный район.

Городское поселение Высоковск Клинского муниципального района.

Городское поселение Клин Клинского муниципального района.

Городское поселение Решетниково Клинского муниципального района.

Коломенский муниципальный район.

Городское поселение Пески Коломенского муниципального района.

Городской округ Коломна.

Городской округ Красноармейск.

Луховицкий муниципальный район.

Городское поселение Луховицы Луховицкого муниципального района.

Можайский муниципальный район.

Городской округ Орехово-Зуево.

Орехово-Зуевский муниципальный район.

Городское поселение Куровское Орехово-Зуевского муниципального района.

Городское поселение Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муниципального района.

Городское поселение Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района.

Городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального района.

Городское поселение Лесной Пушкинского муниципального района.

Городской округ Подольск.

Городской округ Пущино.

Раменский муниципальный район.

Городской округ Рошаль.

Рузский муниципальный район.

Городское поселение Руза Рузского муниципального района.

Городское поселение Тучково Рузского муниципального района.

Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района.

Городское поселение Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района.

Городской округ Серпухов.

Солнечногорский муниципальный район.

Городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района.

Городское поселение Жилёво Ступинского муниципального района.

Городское поселение Михнево Ступинского муниципального района.

Талдомский муниципальный район.

Городское поселение Вербилки Талдомского муниципального района.

Городское поселение Талдом Талдомского муниципального района.

Шатурский муниципальный район.

Городское поселение Шатура Шатурского муниципального района.

Городское поселение Мишеронский Шатурского муниципального района.

Городское поселение Черусти Шатурского муниципального района.

Городской округ Шаховская.

Городской округ Электрогорск.

Механизм реализации Программы предполагает оказание организационной и финансовой поддержки муниципальным образованиям Московской области на переселение граждан 
из аварийных многоквартирных жилых домов.

Перечень аварийных МКД, признанных до 01.01.2015 в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также аварийные дома, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора к обязательному расселению, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы, приведен в приложении № 2 к Программе. Фактическое финансирование из всех бюджетов по годам приведено в приложении № 1 к Программе.

В процессе исполнения Программы гражданам, выселяемым из жилых помещений 
в аварийном МКД, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных МКД осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса. При этом для формирования Программы органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области определяются параметры двух альтернативных решений для собственников жилых помещений в аварийных МКД:

выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
с учетом решений общих собраний собственников помещений в аварийных МКД, для которых 
не установлен или не истек установленный органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области срок их сноса, определен способ переселения граждан из аварийных МКД (приложение № 3 к Программе).

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством строительства и (или) приобретения у застройщиков жилых помещений в многоэтажных многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов, и (или) выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение для собственников, и (или) приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком, и (или) договора о развитии застроенной территории, и (или) других способов переселения для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийных МКД, (приложение № 3 к Программе).

Учитывая общемировую тенденцию строительства энергоэффективных домов 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в Программу включены мероприятия 
по строительству многоквартирных домов с экстремально низким потреблением электроэнергии: максимум 45 процентов по сравнению со стандартным потреблением электроэнергии класса энергоэффективности не ниже «В++» (приобретение жилых помещений в таких домах) в Рузском муниципальном районе Московской области, которые отражены в приложении № 1 к Программе.

Столь незначительное потребление электроэнергии в энергоэффективных домах достигается благодаря превосходной изоляции всех наружных стен, окон и дверей, ликвидации мостиков холода, использованию естественных источников тепла (людей, осветительных и электроприборов), а также получению значительного количества тепла из системы вентиляции, которая представляет собой ключевой элемент такой постройки, установки оборудования, вырабатывающего энергетические ресурсы с использованием возобновляемых источников энергии (тепловые насосы, солнечные коллекторы, солнечные батареи, установки рекуперации), установку автоматических терморегуляторов на каждый отопительный прибор, а также установку энергосберегающих лампочек и датчиков движения для автоматического включения/выключения света в местах общего пользования. Применение указанных мероприятий при строительстве многоквартирного жилого дома позволяет сэкономить в будущем потребление электроэнергии от 36 до 45 процентов.

В Программу могут быть включены дополнительно мероприятия по строительству энергоэффективных многоквартирных домов (приобретение жилых помещений в таких домах), 
для чего необходимо подать заявку Государственному заказчику.

Способ переселения граждан из аварийных МКД, определенный в приложении № 3 
к Программе, может быть изменен муниципальными образованиями Московской области в ходе реализации этапов Программы с учетом волеизъявления граждан - собственников помещений в аварийных МКД и сохранения условий софинансирования, на основании заявок в адрес Государственного заказчика с приложением подписанных в соответствии со статьей 32 Жилищного соглашений о выкупе и (или) муниципальных контрактов с последующим внесением по завершению соответствующего финансового года изменений в Программу (приложение № 3) с учетом фактической реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области.

Муниципальные образования Московской области – участники Программы заключают 
с Государственным заказчиком соглашения, определяющие порядок взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области с Государственным заказчиком по реализации мероприятий Программы (далее – Соглашение).

Соглашение должно содержать следующие положения:

о расходных обязательствах муниципального образования Московской области;

о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;

о значениях показателей результативности предоставления субсидии;

о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области условий, установленных при предоставлении субсидий;

о последствиях не достижения муниципальным образованием Московской области установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии 
в рамках Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

о сроках предоставления отчетов, установленных Фондом в соответствии с Инструкцией 
о порядке составления и предоставления отчета о расходовании средств на реализацию Программы, утвержденной решением правления Фонда от 03.12.2014 (протокол № 538), и Порядком проведения мониторинга реализации Программы и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, утвержденным решением правления Фонда от 03.08.2015 (протокол № 596);

об установлении порядка возврата остатка субсидий, не использованных в текущем финансовом году, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

об обеспечении приемки законченных строительством домов, построенных в целях реализации Программы, а также приемки приобретаемых в целях реализации Программы жилых помещений во вновь построенных домах, с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

об обеспечении доступности помещений, приобретаемых в рамках реализации Программы, для маломобильных групп населения при наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан, в частности, обеспечении преимущественного предоставления указанным гражданам жилых помещений на первом этаже или при их согласии на втором этаже;

об обеспечении информирования граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий по переселению, в том числе путём размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, табличек с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресе (адресах) дома (домов) в который (которые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение граждан в Правительстве Московской области и муниципальном образовании Московской области с указанием должности, фамилии и контактного телефона, а также адреса сайта с подробной информацией о переселении граждан www.reformagkh.ru и телефона «горячей линии» Фонда;

о сроках предоставления графиков реализации Программы по очередному этапу, а также 
отчетов об исполнении указанных графиков;

об обеспечении внесения сведений о ходе реализации Программы в информационную систему Фонда «АИС Реформа ЖКХ» с их корректировкой по мере обновления;

о штрафных санкциях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, просрочку предоставления отчетности 
о ходе реализации Программы, предоставление недостоверной отчетности;

об указании в муниципальных контрактах ответственности поставщиков и подрядчиков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом обязательства муниципального образования Московской области перед Государственным заказчиком;

об уведомлении в течение 30 дней Государственного заказчика в случае естественного убытия (смерти) переселяемых граждан или высвобождения расселяемого помещения по иным причинам;

обязательства органов местного самоуправления муниципального образования Московской области об уведомлении Государственного заказчика, в случае возможности применения договора развития застроенной территории, об исключении аварийного жилищного фонда из Программы и его расселению с привлечением внебюджетных источников;

об оборудовании строительных площадок веб-камерами.

Форма соглашения устанавливается Государственным заказчиком.

Государственный заказчик осуществляет:

мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа представляемой органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отчетности;

составление отчетов о ходе реализации Программы, исполнении пунктов 4, 9.8, части 1 статьи 14 Федерального закона и расходовании средств, направленных на выполнение Программы 
в установленном порядке.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляют:

расходование финансовых средств, выделенных на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, в соответствии с выбранным способом переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда;

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах, и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса;

предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению 
до граждан целей, условий, критериев и мероприятий Программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов её реализации;

представление Государственному заказчику отчетов о ходе реализации Программы, исполнении пунктов 4, 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона и расходовании финансовых средств.

6. Условия предоставления субсидий на реализацию Программы

Условиями предоставления субсидий из бюджета Московской области являются:

условия, предусмотренные пунктами 4, 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона;

выполнение условий, установленных пунктом 12, подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия 
при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»;

обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области уровня софинансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования Московской области;

наличие земельных участков для строительства или приобретения жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

оборудование строительных площадок веб-камерами;

наличие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области об уведомлении Государственного заказчика, в случае возможности применения договора развития застроенной территории, об исключении аварийного жилищного фонда из Программы и его расселению с привлечением внебюджетных источников.

Государственный заказчик ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов Московской области отчет о ходе реализации Программы в соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления отчета о расходовании средств на реализацию Программы, утвержденной решением правления Фонда от 03.12.2014 (протокол № 538).

Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели.

В случае использования субсидий не по целевому назначению, соответствующие средства подлежат взысканию в доход бюджета Московской области и возврату соответствующей части средств в Фонд в установленном порядке.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2014 № 200-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» утратили силу пункты 1-3, 5, 6, 9.1, 9.6 части 1 статьи 14 и глава 6.2 Федерального закона, регулирующие особенности предоставления финансовой поддержки 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Таким образом, в связи с указанными выше изменениями Государственный заказчик осуществляет мониторинг выполнения только тех условий предоставления финансовой поддержки, которые предусмотрены статьей 14 Федерального закона.

Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные 
в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием Московской области не достигнуто значение показателя результативности предоставления субсидий, установленное соглашением, субсидии в очередном финансовом году такому муниципальному образованию Московской области не предоставляются до устранения муниципальным образованием Московской области отставания от установленного значения показателя результативности предоставления субсидий.

Предоставление субсидий приостанавливается в установленном порядке в случае нарушения муниципальным образованием Московской области условий соглашения.

При невозможности устранения допущенного муниципальным образованием Московской области нарушения условий соглашения, предоставление субсидий прекращается.

Ответственность за достоверность представляемых Государственному заказчику сведений 
и целевое использование субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

7. Планируемые показатели выполнения Программы

Эффективность реализации программных мероприятий определяется достижением планируемых показателей выполнения Программы (приложение № 4 к Программе).

Основными показателями эффективности Программы являются достижение значений планируемых показателей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, 
количеству и площади расселенных помещений в результате выполнения Программы.

В результате реализации Программы планируется:

переселить 12 328 человек;

расселить 5 282 помещения общей площадью 210 524,27 кв. м

В том числе:

по I этапу (2016-2017 годы): переселить 2 951 человека, расселить 1 230 помещений общей площадью 45 004,41 кв. м

по II этапу (2017-2018 годы): переселить 2 659 человек, расселить 1 112 помещений общей площадью 45 309,47 кв. м

по III этапу (2018-2019 годы): переселить 2 549 человек, расселить 1 080 помещений общей площадью 44 972,24 кв. м

по IV этапу (2019-2020 годы): переселить 2 373 человека, расселить 1 029 помещений общей площадью 44 882,83 кв. м

по V этапу (2020 год): переселить 1 796 человек, расселить 831 помещение общей площадью 30 355,32 кв. м

Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной ее цели: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

8. Исполнители Программы

Исполнителями Программы являются:

Министерство строительного комплекса Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области.